LAPORAN KAJIAN Transformasi Koperasi Merah Putih menjadi Jaringan Ritel Modern Arsitektur, Desain, dan Pendekatan Sistem Bisnis dan Teknologi Terintegrasi

12 Oktober 2026

Draf untuk diskusi Steering Committee

Rahasia — hanya untuk penggunaan internal

Catatan: Dokumen ini disusun dengan gaya penulisan laporan konsultansi Big Four. Dokumen ini bukan produk, opini, atau pernyataan resmi dari firma mana pun.

Daftar Isi

1	Ringkasan Eksekutif

2	Latar Belakang, Tujuan, dan Ruang Lingkup

3	Pendekatan dan Metodologi

4	Arsitektur Target

5	Desain Rinci per Lapisan

6	Alur Proses Bisnis Utama

7	Arsitektur Data dan Integrasi

8	Arsitektur Teknologi dan Opsi Pengadaan

9	Penilaian Risiko dan Kontrol

10	Rekomendasi

11	Peta Jalan Implementasi

12	Tata Kelola Program dan Indikator Kinerja

13	Asumsi, Batasan, dan Langkah Berikutnya

A	Lampiran A — Glosarium

B	Lampiran B — Keterlacakan Sumber

# 1   Ringkasan Eksekutif

Koperasi Merah Putih (KMP) berencana bertransformasi dari koperasi tradisional menjadi jaringan toko swalayan (convenience store) modern yang terpusat dan dapat diskalakan. Untuk mencapai efisiensi setara jaringan ritel besar, KMP memerlukan arsitektur operasional dan teknologi informasi yang terpusat. Arsitektur ini harus tetap menjaga ciri khas koperasi: anggota adalah pelanggan sekaligus pemilik yang berhak atas Sisa Hasil Usaha (SHU).

Laporan ini merumuskan arsitektur target, desain komponen, pendekatan implementasi, penilaian risiko, dan peta jalan. Kerangka yang diusulkan terdiri atas empat lapisan inti: (1) Cloud ERP dan Kantor Pusat, (2) Rantai Pasok dan Distribution Center, (3) Operasional Toko, dan (4) Manajemen Anggota (CRM). Keempatnya dihubungkan oleh lapisan integrasi dan data.

## Pesan kunci

| # | Temuan / pesan kunci | Implikasi bagi KMP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pisahkan front-end dan back-end. Toko hanya fokus pada penjualan dan layanan; akuntansi, pengadaan, dan penetapan harga dipusatkan di HQ. | Perlu perubahan peran kepala toko dan pembentukan fungsi pusat (keuangan, merchandising, pengadaan). |
| 2 | Master data tunggal adalah fondasi. Harga, SKU, promo, dan planogram harus berasal dari satu sumber dan tersinkron ke semua POS. | Kualitas master data menjadi prasyarat sebelum perluasan toko; perlu pemilik data yang jelas. |
| 3 | Rantai pasok terpusat menekan biaya dan stok kosong. DC, WMS, pengisian ulang otomatis, dan rute armada per klaster menggantikan pembelian per toko. | Investasi DC dan armada bergantung pada kepadatan toko per klaster. |
| 4 | Toko harus tetap beroperasi saat offline. POS offline-first dengan sinkronisasi otomatis adalah syarat mutlak, mengingat konektivitas yang beragam. | Desain sinkronisasi dan rekonsiliasi data menjadi area risiko teknis utama. |
| 5 | CRM anggota dan SHU adalah pembeda. Setiap transaksi anggota tercatat untuk diskon berjenjang, poin, dan perhitungan porsi SHU secara transparan. | Komponen ini tidak tersedia standar di paket ERP ritel dan perlu dirancang khusus serta diaudit. |

## Rekomendasi utama

- Pendekatan hibrida: gunakan paket Cloud ERP/WMS ritel untuk fungsi standar, dan bangun modul khusus untuk keanggotaan, SHU, serta aplikasi anggota.

- Implementasi bertahap dalam empat fase: Fondasi → Anggota → Rantai Pasok → Optimasi dan perluasan, diawali toko percontohan dalam satu klaster.

- Bentuk tata kelola program sejak awal: Steering Committee, PMO, Design Authority, dan pemilik data, dengan KPI terukur per fase.

- Prioritaskan kontrol: rekonsiliasi sinkronisasi POS, kualitas master data, jejak audit SHU, dan pelindungan data pribadi anggota.

Keputusan yang diminta dari Steering Committee - Persetujuan atas arsitektur target empat lapisan dan prinsip desain (Bagian 3–4). - Persetujuan atas pendekatan pengadaan hibrida (beli + bangun) untuk dilanjutkan ke tahap pemilihan vendor (Bagian 8). - Penetapan klaster dan jumlah toko percontohan untuk Fase 1 (Bagian 11). - Penunjukan sponsor program, pemilik data, dan anggota Design Authority (Bagian 12).

# 2   Latar Belakang, Tujuan, dan Ruang Lingkup

## 2.1 Latar belakang

Koperasi tradisional umumnya beroperasi secara terdesentralisasi: setiap unit usaha membeli stok sendiri, mencatat transaksi secara terpisah, dan menghitung SHU di akhir tahun berdasarkan rekapitulasi manual. Model ini sulit diskalakan karena daya tawar pembelian rendah, harga dan promosi tidak seragam, ketersediaan stok tidak terpantau, dan perhitungan SHU per anggota sulit ditelusuri.

Jaringan convenience store modern menunjukkan bahwa efisiensi dicapai melalui sentralisasi fungsi back-end dan standardisasi operasional toko. KMP ingin mengadopsi model tersebut tanpa kehilangan prinsip koperasi, sehingga diperlukan arsitektur yang menggabungkan praktik terbaik ritel dengan manajemen keanggotaan dan SHU.

Catatan - Gambaran kondisi saat ini di atas adalah karakteristik umum koperasi tradisional dan belum divalidasi terhadap data operasional KMP. Validasi kondisi aktual (as-is) direkomendasikan pada Fase 0 (lihat Bagian 13).

## 2.2 Tujuan kajian

- Merumuskan arsitektur bisnis dan teknologi target yang mendukung operasi jaringan toko terpusat.

- Menguraikan desain komponen setiap lapisan beserta alur proses dan aliran datanya.

- Mengidentifikasi risiko utama dan kontrol yang diperlukan.

- Menyusun pendekatan implementasi, peta jalan, dan tata kelola program.

## 2.3 Ruang lingkup

| Termasuk dalam ruang lingkup | Di luar ruang lingkup |
| --- | --- |
| Arsitektur bisnis: model operasi HQ–DC–Toko–Anggota Arsitektur aplikasi: ERP, WMS, POS, CRM, BI Arsitektur data dan integrasi Arsitektur teknologi tingkat tinggi Risiko, kontrol, peta jalan, dan tata kelola | Pemilihan vendor dan produk spesifik Estimasi biaya rinci dan analisis kelayakan finansial Desain teknis rinci (skema basis data, spesifikasi API) Unit usaha koperasi non-ritel (simpan pinjam, dll.) Aspek hukum kelembagaan koperasi |

## 2.4 Sumber informasi

Kajian ini didasarkan pada dokumen konsep sistem KMP (kmp_system.md, Oktober 2026) yang menguraikan empat lapisan arsitektur. Bagian yang merupakan pengembangan penyusun, seperti lapisan integrasi, opsi pengadaan, register risiko, dan peta jalan, ditandai dan dipetakan pada Lampiran B.

# 3   Pendekatan dan Metodologi

## 3.1 Pendekatan empat tahap

| Tahap | Aktivitas utama | Keluaran |
| --- | --- | --- |
| 1. Pemahaman | Menelaah konsep sistem KMP, model operasi jaringan ritel modern, dan kekhasan koperasi (keanggotaan, SHU). | Kebutuhan bisnis dan prinsip desain |
| 2. Perancangan | Menyusun arsitektur target dari empat sudut pandang: bisnis, aplikasi, data, dan teknologi. | Arsitektur target dan desain komponen |
| 3. Penilaian | Mengidentifikasi risiko, kontrol, dan prasyarat kesiapan; membandingkan opsi pengadaan. | Register risiko, evaluasi opsi |
| 4. Perencanaan | Menyusun fase implementasi, ketergantungan, tata kelola, dan KPI. | Peta jalan dan model tata kelola |

## 3.2 Kerangka arsitektur

Arsitektur dirumuskan dalam empat sudut pandang yang saling terkait, mengikuti praktik umum kerangka arsitektur perusahaan:

| Sudut pandang | Pertanyaan yang dijawab | Bagian laporan |
| --- | --- | --- |
| Bisnis | Siapa melakukan apa? Bagaimana peran HQ, DC, toko, dan anggota dibagi? | Bagian 4 dan 6 |
| Aplikasi | Sistem apa yang mendukung setiap kapabilitas, dan bagaimana fungsinya? | Bagian 5 |
| Data | Data apa yang menjadi acuan, siapa pemiliknya, dan bagaimana alirannya? | Bagian 7 |
| Teknologi | Di mana sistem berjalan (cloud, toko, perangkat) dan bagaimana diamankan? | Bagian 8 |

## 3.3 Prinsip desain

| Prinsip | Uraian | Implikasi desain |
| --- | --- | --- |
| P1 Sentralisasi back-end | Keuangan, pengadaan, dan penetapan harga dikelola HQ. | Toko tidak memiliki modul akuntansi atau pembelian sendiri. |
| P2 Satu sumber kebenaran | MDM menjadi acuan tunggal harga, SKU, promo, dan planogram. | Perubahan hanya di MDM; toko menerima, tidak mengubah. |
| P3 Offline-first di toko | Toko tetap berjualan saat internet terputus. | POS dengan basis data lokal dan antrean sinkronisasi. |
| P4 Anggota sebagai pemilik | Setiap transaksi anggota tercatat untuk manfaat dan SHU. | Identitas anggota (QR) terintegrasi di POS dan CRM. |
| P5 Otomatisasi berbasis data | Keputusan stok dan pengiriman dipicu data penjualan. | Ambang minimum, prediksi lead time, optimasi rute. |
| P6 Dapat diskalakan | Toko baru dapat ditambahkan dengan cepat dan seragam. | Cloud, template toko standar, provisioning perangkat terpusat. |

# 4   Arsitektur Target

## 4.1 Model operasi

Arsitektur target memisahkan operasional toko (front-end) dari rantai pasok dan manajemen keuangan (back-end), serta menambahkan manajemen anggota sebagai lapisan pembeda. Pembagian peran antarunit adalah sebagai berikut:

| Unit | Tanggung jawab utama | Tidak lagi dilakukan |
| --- | --- | --- |
| Kantor Pusat (HQ) | Akuntansi dan pelaporan, negosiasi dan pengadaan pemasok, penetapan harga dan promo, planogram, analitik, perhitungan SHU. | — |
| Distribution Center (DC) | Penerimaan barang pemasok, penyimpanan, picking per toko, cross-docking, pengiriman terjadwal. | — |
| Toko | Penjualan, layanan pelanggan, penerimaan kiriman, stock opname, penataan rak sesuai planogram. | Membeli stok sendiri, menetapkan harga, mencatat akuntansi. |
| Anggota | Berbelanja dengan identitas anggota, memantau poin dan estimasi SHU. | Menunggu rekap manual SHU di akhir tahun. |

## 4.2 Gambaran arsitektur berlapis

Gambar 1 menunjukkan arsitektur target. Data penjualan mengalir dari toko ke ERP pusat, sedangkan data induk dan pengiriman barang mengalir dari pusat ke toko.

| Pengguna & Kanal siapa berinteraksi | Anggota Aplikasi, kartu QR | Pelanggan umum Belanja di kasir | Kasir & staf toko POS, perangkat genggam | Manajemen HQ ERP, dasbor BI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

▲▼  transaksi · pindai QR anggota · poin dan estimasi SHU

| Lapisan 3: Operasional Toko front-end, ringan | POS tersinkron cloud Offline-first, basis data lokal | Perangkat genggam Stock opname, terima barang, retur | Planogram Tata letak rak standar |
| --- | --- | --- | --- |

▲ penjualan, mutasi stok, poin     ▼ harga, promo, planogram

| Integrasi* penghubung | API gateway Satu pintu akses | Mesin sinkronisasi Antrean pesan, kirim ulang | Identitas & akses Peran staf, akun anggota |
| --- | --- | --- | --- |

▲▼

| Lapisan 1: Cloud ERP & HQ back-end terpusat | Keuangan & akuntansi GL, AP, AR, laba untuk SHU | Pengadaan & vendor Pembelian grosir FMCG | Master data (MDM) Harga, SKU, promo | Lapisan 4: CRM Anggota Poin, harga berjenjang, SHU |
| --- | --- | --- | --- | --- |

▲▼  pesanan isi ulang · status stok DC · PO pemasok

| Lapisan 2: Rantai Pasok & DC logistik | WMS Stok gudang, pesan ulang prediktif | Isi ulang otomatis Stok < ambang → tiket picking | Manajemen armada 1 truk melayani 5–10 toko | Cross-docking Barang segar langsung keluar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

▼  seluruh lapisan mengirim data ke

| Data & Analitik keputusan | Gudang data* Data terkonsolidasi | Business Intelligence Penjualan, barang terlaris, susut |
| --- | --- | --- |

▲▼

| Pihak Eksternal mitra | Pemasok FMCG PO, pengiriman ke DC | Bank & pembayaran digital* QRIS, pembayaran SHU |
| --- | --- | --- |

Gambar 1. Arsitektur target berlapis Koperasi Merah Putih. Tanda * = komponen rekomendasi penyusun, tidak terdapat dalam dokumen sumber.

## 4.3 Peta kapabilitas bisnis

| Domain | Kapabilitas | Sistem pendukung |
| --- | --- | --- |
| Keuangan | Buku besar, utang usaha, piutang, pelaporan, penutupan buku, perhitungan SHU | Cloud ERP (Keuangan) |
| Merchandising | Katalog produk, penetapan harga, promo, planogram | MDM, modul planogram |
| Pengadaan | Manajemen vendor, kontrak, purchase order, penerimaan faktur | Cloud ERP (Pengadaan) |
| Logistik | Pergudangan, isi ulang, picking, cross-docking, rute armada | WMS, sistem manajemen armada |
| Penjualan toko | Kasir, pembayaran, penerimaan barang, stock opname, retur | POS, perangkat genggam |
| Keanggotaan | Registrasi, kartu digital, poin, harga berjenjang, estimasi dan pembagian SHU | CRM anggota, aplikasi anggota |
| Analitik | Kinerja toko, barang terlaris, susut, kinerja pemasok | Gudang data, BI |

# 5   Desain Rinci per Lapisan

## 5.1 Lapisan 1: Cloud ERP dan Kantor Pusat

Cloud ERP terpusat adalah inti jaringan ritel modern. Manajer toko tidak perlu memikirkan akuntansi atau pengadaan; tugasnya murni penjualan dan layanan pelanggan.

| Komponen | Fungsi | Pertimbangan desain |
| --- | --- | --- |
| Keuangan & Akuntansi Terpusat | Otomasi buku besar, utang usaha ke pemasok, dan piutang. Melacak laba bersih sebagai dasar pembagian SHU akhir tahun. | Bagan akun memisahkan pendapatan dari anggota dan non-anggota; dimensi biaya per toko dan per klaster. |
| Pengadaan & Manajemen Vendor | HQ bernegosiasi langsung dengan distributor FMCG (mis. Unilever, Indofood) untuk pembelian grosir. | Kontrak harga terpusat; three-way match PO–penerimaan–faktur. |
| Master Data Management | Sumber tunggal harga, barcode (SKU), dan promo. Perubahan di HQ tersinkron ke POS semua toko secara instan. | Alur persetujuan perubahan harga; tanggal berlaku; versi data per toko atau wilayah. |
| Business Intelligence | Dasbor penjualan harian per toko, barang tercepat laku, dan susut (barang hilang/dicuri). | Definisi KPI baku; akses berbasis peran untuk HQ, area, dan toko. |

## 5.2 Lapisan 2: Rantai Pasok dan Logistik

Untuk menjaga ketersediaan stok di semua cabang tanpa pemesanan berlebih, KMP memerlukan Distribution Center (DC) pusat yang dijalankan oleh Warehouse Management System (WMS).

| Komponen | Fungsi | Aturan / pemicu |
| --- | --- | --- |
| Warehouse Management System | Melacak stok gudang pusat; algoritma prediktif menentukan waktu pesan ulang ke pemasok. | Berdasarkan lead time pemasok dan tren permintaan. |
| Pengisian Ulang Otomatis | POS mengirim data penjualan harian ke ERP. ERP membuat tiket picking di DC untuk toko yang stoknya menipis. | Stok item di toko di bawah ambang minimum → dikirim pagi berikutnya. |
| Manajemen Armada | Optimasi rute truk perusahaan per klaster geografis. | Satu truk mengisi 5–10 toko dalam satu perjalanan. |
| Cross-Docking | Barang segar cepat laku (roti, susu) dari pemasok langsung dipindah ke truk tujuan toko tanpa disimpan di rak gudang. | Ditetapkan per kategori produk dan jadwal kedatangan pemasok. |

Pertimbangan desain: ambang minimum dan maksimum (min/max) perlu ditetapkan per SKU per toko dan ditinjau berkala. Pada fase awal, parameter dapat ditetapkan sederhana, lalu ditingkatkan ke peramalan permintaan setelah data penjualan historis tersedia.

## 5.3 Lapisan 3: Operasional Toko

Arsitektur toko harus ringan, andal, dan mampu beroperasi meskipun internet terputus sementara.

| Komponen | Fungsi | Pertimbangan desain |
| --- | --- | --- |
| POS Tersinkron Cloud | Mesin kasir yang bekerja offline dan menyinkronkan penjualan, pengurangan stok, dan poin anggota ke ERP begitu koneksi pulih. | ID transaksi unik global untuk mencegah duplikasi; rekonsiliasi harian jumlah transaksi dan nilai penjualan. |
| Perangkat Inventaris Genggam | Pemindai barcode atau aplikasi seluler untuk stock opname, penerimaan kiriman DC, dan retur barang kedaluwarsa. | Penerimaan barang dicocokkan dengan surat jalan DC; selisih otomatis menjadi klaim. |
| Manajemen Planogram | Tata letak toko standar dari HQ yang menentukan posisi produk di rak untuk memaksimalkan pembelian impulsif. | Template per format toko (kecil, sedang); kepatuhan diverifikasi dengan foto rak. |

## 5.4 Lapisan 4: Manajemen Anggota Koperasi (CRM)

Lapisan ini membedakan KMP dari jaringan ritel korporasi. Anggota adalah pelanggan sekaligus pemegang saham.

| Komponen | Fungsi | Nilai bagi anggota |
| --- | --- | --- |
| Portal / Aplikasi Anggota | Kartu anggota digital (QR), riwayat poin belanja, dan estimasi SHU secara real-time. | Transparansi kepemilikan dan bagi hasil. |
| Harga Berjenjang & Loyalitas | POS memindai QR anggota saat pembayaran, menerapkan diskon anggota otomatis, dan mencatat transaksi untuk porsi SHU. | Harga lebih murah; SHU sebanding dengan partisipasi. |

### Mekanisme perhitungan SHU

Sesuai prinsip perkoperasian, SHU yang menjadi hak anggota dibagikan sebanding dengan jasa usaha (partisipasi transaksi) dan jasa modal (simpanan) masing-masing anggota. Persentase alokasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota. Sistem menghitung porsi jasa usaha setiap anggota dengan rumus berikut:

SHU jasa usaha anggota (i) = (Nilai belanja anggota i ÷ Total belanja seluruh anggota) × Alokasi SHU untuk jasa usaha

- Prasyarat data: setiap transaksi anggota harus terhubung ke ID anggota melalui pemindaian QR di POS. Transaksi tanpa identitas dicatat sebagai non-anggota.

- Estimasi real-time: aplikasi menampilkan estimasi berdasarkan laba berjalan dan diberi label "estimasi" agar tidak menimbulkan ekspektasi yang keliru.

- Auditabilitas: parameter perhitungan diberi versi, dan hasil final dikunci setelah disahkan Rapat Anggota.

## 5.5 Lapisan integrasi dan data (rekomendasi)

Dokumen sumber mensyaratkan sinkronisasi instan antara HQ dan toko. Untuk mewujudkannya secara andal, penyusun merekomendasikan lapisan integrasi khusus yang terdiri atas:

- API gateway sebagai satu pintu akses bagi POS, aplikasi anggota, dan mitra eksternal.

- Mesin sinkronisasi dan antrean pesan (store-and-forward) yang menampung transaksi saat offline dan mengirim ulang secara otomatis tanpa duplikasi.

- Layanan identitas dan akses untuk staf (berbasis peran) dan akun anggota.

- Gudang data yang mengonsolidasikan data dari ERP, WMS, POS, dan CRM sebagai sumber dasbor BI.

# 6   Alur Proses Bisnis Utama

Bagian ini menguraikan lima alur proses yang menunjukkan bagaimana komponen dari keempat lapisan bekerja bersama.

### A. Transaksi belanja anggota

| Langkah | Pelaku / sistem | Aktivitas | Data utama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anggota, kasir | Anggota menunjukkan QR di aplikasi; kasir memindai barang dan QR. | ID anggota, SKU |
| 2 | POS | Harga anggota dan promo dari MDM diterapkan otomatis. | Harga, promo, tier |
| 3 | POS | Transaksi disimpan di basis data lokal (tetap berjalan saat offline). | Struk, pembayaran |
| 4 | Mesin sinkronisasi | Penjualan, mutasi stok, dan poin dikirim ke ERP saat online. | Transaksi, stok |
| 5 | CRM, keuangan | Poin dan nilai belanja anggota diperbarui; estimasi SHU di aplikasi ikut berubah. | Poin, nilai belanja |

### B. Pengisian ulang stok otomatis

| Langkah | Pelaku / sistem | Aktivitas | Data utama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POS | Data penjualan harian dikirim ke ERP. | Penjualan per SKU |
| 2 | ERP | Stok item toko di bawah ambang minimum terdeteksi. | Stok toko, min/max |
| 3 | WMS | Tiket picking dibuat di DC untuk toko terkait. | Pesanan isi ulang |
| 4 | Manajemen armada | Rute klaster disusun; satu truk melayani 5–10 toko. | Rute, muatan |
| 5 | Staf toko | Kiriman diterima pagi hari dengan perangkat genggam; stok toko bertambah. | Penerimaan, selisih |

### C. Pengadaan pemasok dan cross-docking

| Langkah | Pelaku / sistem | Aktivitas | Data utama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WMS | Algoritma prediktif menandai kebutuhan pesan ulang sesuai lead time. | Stok DC, lead time |
| 2 | Pengadaan HQ | Purchase order terpusat diterbitkan ke distributor FMCG dengan harga grosir. | PO, harga kontrak |
| 3 | DC | Barang kering masuk rak gudang; barang segar langsung di-cross-dock ke truk keluar. | Penerimaan DC |
| 4 | Keuangan | Faktur pemasok dicocokkan dan dicatat sebagai utang usaha. | Faktur, AP |

### D. Perubahan harga, promo, dan planogram

| Langkah | Pelaku / sistem | Aktivitas | Data utama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Merchandising HQ | Perubahan harga, promo, atau tata letak rak diusulkan dan disetujui. | Usulan perubahan |
| 2 | MDM | Data induk diperbarui dengan tanggal berlaku. | Harga, promo, planogram |
| 3 | Mesin sinkronisasi | Perubahan didorong ke POS dan perangkat seluruh toko. | Paket master data |
| 4 | Toko | Harga baru berlaku di kasir; staf menata rak sesuai planogram. | Konfirmasi penerapan |

### E. Perhitungan dan pembagian SHU akhir tahun

| Langkah | Pelaku / sistem | Aktivitas | Data utama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Keuangan | Laba bersih tahunan ditutup buku dan diaudit. | Laporan keuangan |
| 2 | Pengurus, Rapat Anggota | Alokasi SHU untuk jasa usaha dan jasa modal ditetapkan sesuai AD/ART. | Persentase alokasi |
| 3 | CRM | SHU dialokasikan per anggota berdasarkan riwayat transaksi dan simpanan. | SHU per anggota |
| 4 | Aplikasi, bank | Anggota melihat rincian SHU; pembayaran melalui rekening atau dompet digital. | Bukti pembayaran |

# 7   Arsitektur Data dan Integrasi

## 7.1 Domain data induk dan kepemilikan

| Domain data | Pemilik data (HQ) | Sistem acuan | Pengguna data |
| --- | --- | --- | --- |
| Produk & SKU | Merchandising | MDM | POS, WMS, ERP, BI |
| Harga & promo | Merchandising | MDM | POS, CRM, BI |
| Planogram | Merchandising | Modul planogram | Toko |
| Pemasok | Pengadaan | ERP | WMS, keuangan |
| Toko & klaster | Operasional | ERP | WMS, armada, BI |
| Anggota | Keanggotaan | CRM | POS, aplikasi, keuangan |

## 7.2 Matriks aliran data

| Dari → Ke | Data | Frekuensi | Pola integrasi |
| --- | --- | --- | --- |
| MDM → POS | Harga, SKU, promo | Saat ada perubahan | Publikasi event |
| HQ → Toko | Planogram | Per perubahan tata letak | Publikasi berkas |
| POS → ERP | Penjualan, mutasi stok | Seketika; antre saat offline | Store-and-forward |
| POS → CRM | Transaksi per ID anggota | Setiap transaksi anggota | Store-and-forward |
| ERP → WMS | Pesanan isi ulang toko | Harian | Batch terjadwal |
| WMS → Pengadaan | Kebutuhan pesan ulang | Sesuai lead time | API |
| Perangkat genggam → ERP | Penerimaan, opname, retur | Per kejadian | API |
| Semua sistem → BI | Penjualan, stok, susut, anggota | Harian | Batch ke gudang data |
| Keuangan → CRM | Laba bersih, alokasi SHU | Tahunan; estimasi berkala | Batch |

## 7.3 Kontrol kualitas data

- Validasi barcode dan atribut wajib sebelum SKU baru dipublikasikan ke toko.

- Rekonsiliasi harian antara total penjualan POS dan penjualan yang diterima ERP per toko.

- Pemeriksaan duplikasi anggota (NIK, nomor telepon) saat registrasi.

- Laporan pengecualian untuk transaksi yang gagal sinkron lebih dari 24 jam.

# 8   Arsitektur Teknologi dan Opsi Pengadaan

## 8.1 Penempatan sistem

| Lokasi | Komponen | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Cloud | ERP, MDM, WMS, CRM, integrasi, gudang data, BI, back-end aplikasi anggota | Dapat diskalakan; pusat data di Indonesia untuk kepatuhan data. |
| Toko (edge) | Terminal POS dengan basis data lokal, printer struk, pemindai, laci kas, perangkat genggam | Beroperasi offline; koneksi utama ditambah cadangan seluler. |
| DC | Pemindai gudang, printer label, perangkat pengemudi | Konektivitas stabil diwajibkan di DC. |
| Perangkat anggota | Aplikasi seluler (Android prioritas) | Ringan; fungsi kartu QR tetap tampil saat offline. |

## 8.2 Opsi pengadaan sistem

| Kriteria | Beli (paket ERP ritel) | Bangun (pengembangan khusus) | Hibrida |
| --- | --- | --- | --- |
| Kecepatan implementasi | Tinggi | Rendah | Sedang |
| Kesesuaian kebutuhan SHU & anggota | Rendah | Tinggi | Tinggi |
| Risiko teknis | Rendah | Tinggi | Sedang |
| Ketergantungan vendor | Tinggi | Rendah | Sedang |
| Praktik terbaik ritel bawaan | Tinggi | Rendah | Tinggi |

Rekomendasi: Hibrida. Fungsi standar ritel (keuangan, pengadaan, WMS, POS, BI) menggunakan paket yang sudah teruji. Komponen khas koperasi (CRM anggota, perhitungan SHU, aplikasi anggota) dibangun khusus di atas platform integrasi yang sama. Penilaian kualitatif di atas perlu dikonfirmasi melalui proses Request for Proposal (RFP).

## 8.3 Keamanan dan kepatuhan

- Pelindungan data pribadi: data anggota (NIK, telepon, riwayat belanja) dikelola sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, termasuk persetujuan, pembatasan tujuan, dan hak akses anggota.

- Akses berbasis peran: pemisahan tugas antara kasir, kepala toko, merchandising, pengadaan, dan keuangan.

- Enkripsi data saat transit dan saat disimpan, termasuk basis data lokal POS.

- Jejak audit untuk perubahan harga, pembatalan transaksi, penyesuaian stok, dan parameter SHU.

- Pencadangan dan pemulihan bencana untuk sistem cloud dengan target pemulihan yang disepakati.

# 9   Penilaian Risiko dan Kontrol

Risiko dinilai berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya. Skala penilaian dijelaskan pada legenda di bawah tabel.

| ID | Risiko | Dampak | Kemungkinan | Rating | Kontrol / mitigasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Konektivitas toko tidak stabil menyebabkan data tertunda atau ganda | Tinggi | Tinggi | Tinggi | POS offline-first, ID transaksi unik, rekonsiliasi harian, koneksi cadangan seluler |
| R2 | Kualitas master data buruk (barcode/harga salah) | Tinggi | Sedang | Tinggi | Pemilik data, alur persetujuan, validasi otomatis, pembersihan data sebelum migrasi |
| R3 | Kesalahan perhitungan SHU memicu sengketa anggota | Tinggi | Sedang | Tinggi | Parameter berversi, uji paralel dengan perhitungan manual, audit independen |
| R4 | Rendahnya adopsi oleh staf toko | Sedang | Tinggi | Tinggi | Antarmuka sederhana, pelatihan berjenjang, pendamping toko saat go-live |
| R5 | Kebocoran data pribadi anggota | Tinggi | Rendah | Sedang | Kepatuhan UU PDP, enkripsi, akses berbasis peran, uji penetrasi |
| R6 | Akurasi stok rendah dan susut tinggi | Sedang | Sedang | Sedang | Stock opname siklik, analitik susut di BI, pencocokan penerimaan barang |
| R7 | Skala toko per klaster belum cukup untuk efisiensi DC dan armada | Sedang | Sedang | Sedang | Peluncuran per klaster padat, opsi logistik pihak ketiga pada awal |
| R8 | Ketergantungan berlebih pada satu vendor | Sedang | Rendah | Rendah | Standar API terbuka, klausul portabilitas data dalam kontrak |

Legenda: Tinggi = dapat menghentikan operasi atau merusak kepercayaan anggota; perlu mitigasi sebelum go-live. Sedang = berdampak pada efisiensi atau biaya; dimitigasi dalam fase berjalan. Rendah = dipantau secara berkala. Penilaian bersifat indikatif dan perlu dikonfirmasi dalam lokakarya risiko.

# 10   Rekomendasi

Setiap rekomendasi dikaitkan dengan prinsip desain (P) dan risiko (R) yang dijawabnya.

| No. | Rekomendasi | Terkait | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tetapkan model operasi terpusat: fungsi keuangan, pengadaan, dan merchandising di HQ; toko fokus pada penjualan. | P1 | Segera |
| 2 | Bentuk fungsi tata kelola master data dengan pemilik per domain sebelum migrasi sistem. | P2, R2 | Segera |
| 3 | Wajibkan POS offline-first dengan sinkronisasi store-and-forward dan rekonsiliasi harian. | P3, R1 | Segera |
| 4 | Adopsi pendekatan pengadaan hibrida dan jalankan RFP untuk paket ERP/WMS/POS ritel. | P6, R8 | Fase 0 |
| 5 | Rancang modul CRM dan SHU khusus, dengan aturan perhitungan disahkan Pengurus dan diuji paralel. | P4, R3 | Fase 2 |
| 6 | Bangun DC dan armada setelah kepadatan toko per klaster memadai; gunakan logistik pihak ketiga sementara. | P5, R7 | Fase 3 |
| 7 | Terapkan kerangka pelindungan data pribadi dan keamanan sejak desain. | R5 | Seluruh fase |
| 8 | Siapkan program manajemen perubahan dan pelatihan staf toko. | R4 | Seluruh fase |

# 11   Peta Jalan Implementasi

Implementasi disarankan bertahap agar risiko terkendali dan manfaat dapat dibuktikan di toko percontohan sebelum perluasan. Durasi bersifat indikatif dan perlu dikalibrasi setelah pemilihan vendor.

| Fase | Durasi indikatif | Ruang lingkup dan hasil | Prasyarat |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0: Mobilisasi | 2–3 bulan | Validasi kondisi as-is, pembentukan PMO, RFP dan pemilihan vendor, penetapan klaster percontohan. Quick win: pembersihan data SKU dan anggota. | Persetujuan Steering Committee |
| Fase 1: Fondasi | 4–6 bulan | Cloud ERP (keuangan, pengadaan), MDM, lapisan integrasi, POS offline-first di toko percontohan. | Vendor terpilih, master data bersih |
| Fase 2: Anggota | 3–4 bulan | CRM dan aplikasi anggota, kartu QR, harga berjenjang, poin, estimasi SHU. Quick win: kartu anggota digital. | POS stabil, data anggota termigrasi |
| Fase 3: Rantai Pasok | 4–6 bulan | DC dengan WMS, isi ulang otomatis, manajemen armada, cross-docking untuk barang segar. | Data penjualan harian andal, kepadatan klaster |
| Fase 4: Optimasi & Perluasan | Berkelanjutan | BI dan analitik susut, planogram terpusat, peramalan permintaan, perluasan ke seluruh jaringan. | Hasil percontohan memenuhi KPI |

# 12   Tata Kelola Program dan Indikator Kinerja

## 12.1 Struktur tata kelola

| Forum / peran | Tanggung jawab | Frekuensi |
| --- | --- | --- |
| Rapat Anggota & Pengurus | Menyetujui arah transformasi dan aturan pembagian SHU. | Sesuai AD/ART |
| Steering Committee | Menyetujui anggaran, fase, dan keputusan lintas fungsi; menangani eskalasi risiko tinggi. | Bulanan |
| Program Management Office (PMO) | Mengelola jadwal, anggaran, risiko, dan pelaporan status. | Mingguan |
| Design Authority | Menjaga konsistensi arsitektur, standar integrasi, dan keamanan. | Dua mingguan |
| Pemilik data | Bertanggung jawab atas kualitas data per domain. | Berkelanjutan |
| Tim kerja (workstream) | ERP & keuangan, rantai pasok, toko & POS, anggota & CRM, data & integrasi, manajemen perubahan. | Harian |

## 12.2 Indikator kinerja utama

| KPI | Definisi | Target indikatif |
| --- | --- | --- |
| Ketersediaan di rak | % SKU aktif yang tersedia di rak saat diperiksa | ≥ 95% |
| Akurasi stok | Kesesuaian stok sistem dan fisik saat opname | ≥ 97% |
| Susut | Nilai barang hilang/rusak ÷ penjualan | Turun dari baseline |
| Keberhasilan sinkronisasi | % transaksi POS tersinkron ≤ 1 jam setelah online | ≥ 99% |
| Ketersediaan POS | Waktu POS dapat bertransaksi selama jam buka | ≥ 99,5% |
| Partisipasi anggota | % nilai penjualan yang berasal dari anggota teridentifikasi | Naik dari baseline |
| Ketepatan pengiriman | % pengiriman DC tiba sesuai jadwal | ≥ 95% |
| Ketepatan SHU | Selisih perhitungan sistem vs verifikasi independen | 0 selisih material |

Target bersifat indikatif dan harus ditetapkan ulang berdasarkan baseline hasil Fase 0.

# 13   Asumsi, Batasan, dan Langkah Berikutnya

## 13.1 Asumsi

- KMP akan mengoperasikan jaringan toko dengan format seragam di bawah satu manajemen pusat.

- Toko dapat dikelompokkan ke dalam klaster geografis yang cukup padat untuk pengiriman terpusat.

- Pengurus dan Rapat Anggota bersedia menetapkan aturan SHU yang dapat dihitung secara sistematis.

- Sebagian besar anggota memiliki ponsel pintar; alternatif kartu fisik ber-QR disediakan bagi yang tidak memiliki.

## 13.2 Batasan

- Kajian disusun berdasarkan dokumen konsep sistem, tanpa wawancara pemangku kepentingan atau observasi lapangan.

- Kajian tidak mencakup estimasi biaya, analisis kelayakan finansial, atau evaluasi vendor.

- Penilaian risiko, opsi pengadaan, durasi, dan target KPI bersifat indikatif.

## 13.3 Langkah berikutnya

- Presentasi laporan kepada Steering Committee dan pengambilan keputusan atas empat butir pada Ringkasan Eksekutif.

- Validasi kondisi as-is: jumlah dan lokasi toko, sistem yang ada, kualitas data anggota dan produk.

- Penyusunan dokumen kebutuhan rinci dan RFP untuk paket ERP/WMS/POS.

- Lokakarya aturan SHU bersama Pengurus untuk menyepakati parameter perhitungan.

- Penyusunan estimasi biaya dan business case per fase.

Lampiran A — Glosarium

| Istilah | Penjelasan |
| --- | --- |
| AP / AR | Accounts Payable (utang usaha) / Accounts Receivable (piutang usaha) |
| BI | Business Intelligence: dasbor dan analitik untuk pengambilan keputusan |
| Cross-docking | Pemindahan barang dari truk pemasok langsung ke truk tujuan toko tanpa penyimpanan |
| DC | Distribution Center: gudang pusat yang memasok toko |
| ERP | Enterprise Resource Planning: sistem terpadu keuangan, pengadaan, dan operasi |
| FMCG | Fast-Moving Consumer Goods: barang konsumsi cepat laku |
| GL | General Ledger: buku besar |
| MDM | Master Data Management: pengelolaan data induk terpusat |
| Offline-first | Desain sistem yang tetap berfungsi tanpa internet dan menyinkronkan data kemudian |
| Planogram | Diagram tata letak produk pada rak |
| POS | Point of Sale: sistem kasir |
| SHU | Sisa Hasil Usaha: laba koperasi yang dibagikan kepada anggota |
| SKU | Stock Keeping Unit: kode unik setiap varian produk |
| Store-and-forward | Pola integrasi yang menyimpan data lokal lalu mengirimkannya saat koneksi tersedia |
| Susut (shrinkage) | Kehilangan stok akibat pencurian, kerusakan, atau kesalahan pencatatan |
| WMS | Warehouse Management System: sistem manajemen gudang |

Lampiran B — Keterlacakan Sumber

| Bagian laporan | Dasar |
| --- | --- |
| 4.1, 5.1–5.4 (empat lapisan dan komponennya) | Dokumen sumber kmp_system.md, Bagian 1–4 |
| 3.3 Prinsip desain | Diturunkan dari dokumen sumber (sentralisasi, MDM, offline, anggota) |
| 5.4 Mekanisme SHU | Prinsip umum perkoperasian; parameter mengikuti AD/ART KMP |
| 5.5 Lapisan integrasi, gudang data | Rekomendasi penyusun |
| 6 Alur proses | Disusun dari deskripsi komponen; bagian "System Flow" pada sumber terpotong |
| 7–13 (data, teknologi, risiko, rekomendasi, peta jalan, tata kelola) | Analisis dan rekomendasi penyusun, bersifat indikatif |