## Slide 1
Penilaian kinerja
Danantara
8 Oktober 2026 | REG40 · perhitungan analitis
01
Investasi · Operasional · Industrialisasi
40 ID register strategis
Temuan, kesenjangan bukti dan agenda keputusan
Batas informasi 8 Oktober 2026
Notes: Kajian data publik dan penerapan kebijakan skor minimum terhadap data yang tidak ditemukan.
Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 2
40 ID: cakupan nama dan bukti kinerja
8 Oktober 2026 | REG40 · perhitungan analitis
02
40
ID register
18
nama tersedia
22
slot tanpa nama
Rp604,97 T
estimasi 18 nama
INVESTASI
0 / 100
12 KPI belum terukur
Arus kas · NAV · hurdle
Mobilisasi teratribusi
OPERASIONAL
0 / 100
15 KPI belum terukur
Biaya unit · produktivitas
ROIC · mutu layanan
INDUSTRIALISASI
0 / 100
12 KPI belum terukur
ENPV/EIRR · DVA
Kapabilitas teknologi
Skor konservatif akibat kekurangan data. Kinerja finansial dan dampak aktual belum dapat disimpulkan.
Notes: 18/40 = 45% memiliki label. Anggaran 18 nama Rp604.970,353 miliar. Skor tiga pilar pada Dashboard 0 karena tidak ada KPI yang memenuhi persyaratan data sebanding.
Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 3
Agenda keputusan pimpinan
8 Oktober 2026 | REG40 · perhitungan analitis
03
Tetapkan identitas
Sahkan register berisi nama, lokasi, SPV, sponsor dan lingkup biaya. Lengkapi 22 slot tanpa nama.
Rekonsiliasi biaya
Selesaikan selisih dua total register dan batas anggaran PLTS sebelum menjadikan angka sebagai pagu.
Terapkan gate bukti
Minta arus kas, baseline operasi, appraisal ekonomi serta ledger mobilisasi dan DVA pada setiap keputusan tahap.
Usulan tindak lanjut kajian; tidak menyatakan penghentian atau persetujuan proyek tertentu.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 4
Hasil tiga pilar dan batas interpretasi
8 Oktober 2026 | REG40 · perhitungan analitis
04
Pilar | Bobot usulan | Skor / 100 | Cakupan data layak | Kesimpulan
Investasi | 40% | 0 | 0% | Return dan risiko proyek belum terukur.
Operasional | 35% | 0 | 0% | Efisiensi dan pertumbuhan belum sebanding.
Industrialisasi | 25% | 0 | 0% | Manfaat tambahan belum terverifikasi.
Komposit konservatif: 0 / 100
Bobot asli 40/35/25 dipertahankan. Angka 0 adalah penalti data; gate assurance tetap belum terselesaikan.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 5
Nama tersedia pada 18 dari 40 slot
8 Oktober 2026 | REG40 · perhitungan analitis
05
Chart: 
| Mineral | Infrastruktur | Pertahanan | Lainnya
Bernama | 5 | 5 | 3 | 5
Tanpa nama | 0 | 9 | 0 | 13
45%
cakupan nama
Kelompok Infrastruktur dan Lainnya memuat seluruh 22 slot tanpa nama.
Nama seperti “Copper” atau “Biodiesel” masih memerlukan identitas fasilitas dan badan hukum.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 6
Total anggaran sumber belum konsisten
8 Oktober 2026 | REG40 · perhitungan analitis
06
Rp triliun; estimasi sumber, bukan anggaran disetujui
Chart: 
| 18 nama | Kanan atas | Headline
Estimasi sumber | 604.9704 | 2072.5344 | 2091.46
Rp18,93 T
selisih dua ringkasan
Rp1.486,49 T
belum terhubung ke
nama pada register
Tidak mengalokasikan selisih atau sisa total secara merata ke slot tanpa identitas.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 7
Komposisi estimasi pada 18 nama
8 Oktober 2026 | REG40 · perhitungan analitis
07
Estimasi register, Rp triliun
Chart: 
| Mineral | Infrastruktur | Pertahanan | Lainnya
Rp triliun | 86.8741 | 288.968 | 24.36 | 204.7682
Rp604,97 T
28,9% dari headline
Rp2.091,46 triliun
PLTS sendiri: Rp231,40 T
38,3% estimasi bernama
Angka mengukur komposisi estimasi register. Tidak menggambarkan NAV, pencairan atau eksposur kerugian.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 8
Pencocokan publik belum mencapai level SPV
8 Oktober 2026 | REG40 · perhitungan analitis
08
Hasil pencocokan | Jumlah | Makna
Program terkonfirmasi | 1 | SP-06: 100 GWp; rincian subproyek dan biaya masih perlu diselaraskan.
Konteks sektor tersedia | 13 | Ada berita/program terkait, belum cukup untuk menetapkan proyek yang sama.
Nama belum terpetakan | 4 | Atoma, Tarsius, CPE dan EV Power Pack maritim.
Tanpa identitas | 22 | Nama, lokasi, produk dan badan hukum tidak tersedia.
Kecocokan tema industri saja tidak memberi hak untuk memakai angka proyek lain dalam skor.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 9
Investasi: data pendanaan tersedia, return belum
8 Oktober 2026 | WEB15 · WEB30 · WEB03
09
Data yang ditemukan | Batas penggunaan | Data penilaian yang dibutuhkan
Obligasi DIM USD1,5 miliar | Pendanaan institusi; tidak identik dengan dana tersalur ke 40 proyek. | Cash flow bertanggal, NAV, distribusi dan biaya investasi.
Yield 5 tahun 5,35%; 10 tahun 5,95% | Harga penerbitan, bukan return aset atau total cost of capital. | Hurdle per risiko/vintage dan benchmark sebanding.
Orderbook sekitar USD4,6 miliar | Minat investor; tidak dijumlahkan dengan nilai penerbitan. | Tranche proyek, close/disbursement dan atribusi mobilisasi.
GIPS mendasari disiplin return neto dan benchmark. Penilaian ini tidak menyatakan kepatuhan GIPS.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB15 — CFA Institute / GIPS. GIPS Handbook for Asset Owners. 2020; diakses 2026-10-08. TWR neto biaya, arus kas dan benchmark sebanding; bukan rating Danantara.
https://www.gipsstandards.org/standards/gips-standards-for-asset-owners/gips-standards-handbook-for-asset-owners/
WEB30 — Danantara. Penerbitan obligasi USD1,5 miliar. 2026-06-12. Pendanaan DIM; tidak otomatis mobilisasi proyek SP-01–SP-40.
https://www.danantaraindonesia.co.id/media-center/press-releases/danantara-indonesia-usd-1-5-billion-international-bond-issuance
WEB03 — MDB / ADB. Mobilization Reference Guide 2026. 2026-10-01. TPDM, PPDM, PIM, atribusi dan pencegahan klaim ganda.
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/521286/mobilization-private-finance-methodology.pdf
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 10
Operasional: baseline proyek menentukan skor
8 Oktober 2026 | WEB08 · WEB09 · WEB16 · WEB17
10
Bidang | KPI utama | Kebutuhan minimum
Penciptaan nilai | ROIC − WACC; laba ekonomi | NOPAT dan modal operasi dengan perimeter yang sama.
Efisiensi | Biaya unit riil; nilai tambah/FTE | Output, OPEX, FTE, mutu dan deflator yang sesuai.
Pertumbuhan dan layanan | Pendapatan organik riil; keandalan | Pisahkan harga, volume, akuisisi dan mandat PSO.
BPS: IHP manufaktur +4,94% yoy pada Q2 2026. Deflator sektor tetap perlu disesuaikan dengan struktur biaya.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB08 — BPS. Ekonomi Indonesia triwulan I-2026. 2026-05-06. Konteks makro triwulan I; tidak diatribusikan kepada Danantara.
https://www.bps.go.id/assets/news/2026/05/06/910/ekonomi-indonesia-resilien-dan-tumbuh-solid--pada-triwulan-1-2026.html
WEB09 — BPS. Indeks Harga Produsen triwulan II-2026. 2026-08-03. Acuan deflator sektoral; IHP bukan otomatis deflator biaya proyek.
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/03/2604/harga-produsen-mengalami-inflasi-2-83-persen-di-triwulan-ii-2026.html
WEB16 — OECD. SOE Guidelines 2024: state as owner. 2024. Mandat, target finansial dan pelaporan pemilik BUMN.
https://www.oecd.org/en/publications/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2024_18a24f43-en/full-report/component-6.html
WEB17 — OECD. SOEs in the marketplace. 2024. Return komersial sebanding dan pemisahan PSO.
https://www.oecd.org/en/publications/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2024_18a24f43-en/full-report/component-7.html
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 11
Konteks BPS mendukung pemilihan baseline
8 Oktober 2026 | WEB08 · WEB10
11
Pertumbuhan yoy Q1 2026 (%)
Chart: 
| PDB nasional | Industri pengolahan
Pertumbuhan yoy Q1 2026 | 5.61 | 5.04
19,07%
pangsa manufaktur
dalam PDB Q1 2026
Gunakan untuk konteks sektor dan counterfactual. Kontribusi proyek harus diukur tersendiri.
Pertumbuhan makro BPS tidak diatribusikan sebagai hasil Danantara. Q1 2026 ditampilkan dengan periode eksplisit.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB08 — BPS. Ekonomi Indonesia triwulan I-2026. 2026-05-06. Konteks makro triwulan I; tidak diatribusikan kepada Danantara.
https://www.bps.go.id/assets/news/2026/05/06/910/ekonomi-indonesia-resilien-dan-tumbuh-solid--pada-triwulan-1-2026.html
WEB10 — World Bank. Indonesia Economic Prospects, rilis Juni 2026. 2026-06-13. Prospek ekonomi dan produktivitas; proyeksi bukan realisasi.
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2026/06/13/indonesia-s-growth-remains-resilient-but-productivity-reforms-are-key-to-creating
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 12
Industrialisasi: tiga aspek, enam kriteria
8 Oktober 2026 | WEB01 · WEB02 · WEB03 · WEB05
12
Aspek | Kriteria yang dinilai | Bobot | Hasil
A | Additionality Danantara; dampak proyek dan pasar | 40% | 0 / 100
B | ENPV/EIRR; least-cost dan dukungan publik | 35% | 0 / 100
C | Mobilisasi teratribusi; DVA dan kapabilitas teknologi | 25% | 0 / 100
240 pemeriksaan = 40 ID × 6 kriteria. Bukti minimum belum lengkap; ini adaptasi analitis, bukan rating lembaga.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB01 — IFC. AIMM Guidance Note. 2026-03. Dampak proyek/pasar; additionality adalah penilaian terpisah.
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/latest/aimm-general-guidance-note.pdf
WEB02 — ADB. Guidelines for the Economic Analysis of Projects. 2017-03. ENPV, EIRR, biaya peluang, alternatif dan risiko.
https://www.adb.org/documents/guidelines-economic-analysis-projects
WEB03 — MDB / ADB. Mobilization Reference Guide 2026. 2026-10-01. TPDM, PPDM, PIM, atribusi dan pencegahan klaim ganda.
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/521286/mobilization-private-finance-methodology.pdf
WEB05 — UNIDO. Database Descriptions: CIP dan SDG 9. Diakses 2026-10-08. MVA, pekerjaan manufaktur, intensitas teknologi; bukan skor proyek resmi.
https://stat.unido.org/data/database-descriptions
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 13
A · Additionality dan AIMM dinilai terpisah
8 Oktober 2026 | WEB01
13
Additionality
Nilai khusus yang diberikan Danantara: pembiayaan, pembagian risiko, standar atau kemampuan yang tidak tersedia pada alternatif pasar.
Dampak proyek
Uji manfaat inkremental bagi pengguna, pekerja dan pemasok terhadap kondisi tanpa proyek.
Dampak pasar
Uji daya saing, ketahanan pasokan dan replikasi; tetapkan target teknologi serta cara verifikasinya.
Panduan IFC Maret 2026 menegaskan bahwa AIMM mengukur dampak, bukan additionality itu sendiri.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB01 — IFC. AIMM Guidance Note. 2026-03. Dampak proyek/pasar; additionality adalah penilaian terpisah.
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/latest/aimm-general-guidance-note.pdf
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 14
B · Kelayakan ekonomi dan kebutuhan dukungan
8 Oktober 2026 | WEB02
14
Kasus | Hasil analisis | Implikasi keputusan
Finansial dan ekonomi layak | FNPV ≥ 0; ENPV > 0 | Utamakan pendanaan komersial; tetap uji risiko dan additionality.
Ekonomi layak, finansial lemah | ENPV > 0; FNPV < 0 | Uji least-cost, manfaat publik dan dukungan minimum yang tepat.
Ekonomi tidak layak | ENPV ≤ 0 pada asumsi yang wajar | Desain ulang atau pilih alternatif. Dukungan tidak memperbaiki nilai ekonomi.
EIRR dibandingkan ambang yang dibenarkan. 9% adalah referensi umum ADB, bukan hurdle resmi Danantara.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB02 — ADB. Guidelines for the Economic Analysis of Projects. 2017-03. ENPV, EIRR, biaya peluang, alternatif dan risiko.
https://www.adb.org/documents/guidelines-economic-analysis-projects
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 15
C · Mobilisasi MDB: pembaruan Oktober 2026
8 Oktober 2026 | WEB03 · WEB04 · WEB31
15
Istilah | Makna ringkas | Implikasi pencatatan
TPDM | Mobilisasi swasta langsung pada pembiayaan awal proyek. | Buktikan peran langsung, tranche dan pendanaan yang tersedia.
PPDM | Mobilisasi langsung pada pembiayaan berikutnya/portofolio. | Pisahkan dari transaksi awal dan hindari klaim ulang.
PIM | Mobilisasi swasta tidak langsung terkait proyek. | Alokasikan lintas lembaga sesuai aturan dan deduplikasi.
Generation | Dana untuk institusi/mandat pengembangan. | Obligasi institusi tidak otomatis dianggap mobilisasi proyek.
Latihan PDM/PIM lama tetap diberi label historis 2018; ledger baru mengikuti klasifikasi dan uji 2026.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB03 — MDB / ADB. Mobilization Reference Guide 2026. 2026-10-01. TPDM, PPDM, PIM, atribusi dan pencegahan klaim ganda.
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/521286/mobilization-private-finance-methodology.pdf
WEB04 — ADB. Joint Statement on Updated MDB Methodologies. 2026-10-01. Pembaruan menggantikan 2018; generation dan catalyzation dibedakan.
https://www.adb.org/news/joint-statement-updated-mdb-joint-methodologies-measuring-mobilization-and-private-finance
WEB31 — MDB / ADB. Mobilization Methodology 2018. 2018. Basis latihan lama; pemutakhiran mengikuti edisi 2026.
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/521286/mobilization-private-finance-methodology-2018.pdf
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 16
C · DVA dan transfer teknologi yang dapat diuji
8 Oktober 2026 | WEB05 · WEB06 · WEB07
16
Ukuran | Basis data | Kesalahan yang perlu dihindari
DVA langsung | Output − konsumsi antara; per unit usaha. | Menganggap pendapatan atau seluruh belanja lokal sebagai DVA.
DVA rantai pasok | I-O domestik, bill of materials dan impor tertanam. | Menghitung ulang nilai transaksi antarpemasok.
Pendalaman teknologi | Engineering, sertifikasi, lisensi/IP, yield dan kemampuan lokal. | Menyamakan MoU, pembelian mesin atau pelatihan dengan transfer yang terbukti.
Tabel BPS 185 produk memakai tahun data 2016. Kalibrasi struktur produksi terkini diperlukan sebelum estimasi proyek.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB05 — UNIDO. Database Descriptions: CIP dan SDG 9. Diakses 2026-10-08. MVA, pekerjaan manufaktur, intensitas teknologi; bukan skor proyek resmi.
https://stat.unido.org/data/database-descriptions
WEB06 — BPS. Tabel Input-Output Indonesia 2016. 2021-03-31; revisi 2021-08-04. 185 produk. Data dasar 2016; perlu pemutakhiran struktur input.
https://www.bps.go.id/assets/publication/2021/03/31/081f6b0af2c15c524d72b660/tabel-input---output-indonesia-2016.html
WEB07 — BPS. Transaksi domestik harga dasar 185 produk. 2016; diakses 2026-10-08. Pisahkan transaksi domestik dari impor untuk DVA.
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjExNiMx/tabel-input-output-indonesia-transaksidomestik-atas-dasar-harga-dasar-185-produk-2016-juta-rupiah-.html
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 17
SP-06 · PLTS: rekonsiliasi biaya lebih dahulu
8 Oktober 2026 | WEB18 · WEB19 · WEB11 · WEB13
17
Estimasi kebutuhan investasi, Rp triliun
Chart: 
| Register | Pernyataan publik
Estimasi Rp T | 231.4 | 1130
4,88×
rasio dua estimasi
dengan batas biaya
yang belum disamakan
14 proyek / 5,3 GWp
diluncurkan; belum
menunjukkan COD
Uji PPA, lokasi, PV/BESS/grid, curtailment dan least-cost. Selisih tersebut belum dapat disebut cost overrun.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB18 — Sekretariat Kabinet. Launch of 100 GWp solar programme. 2026-08-25. Program cocok dengan SP-06; subproyek dan batas biayanya belum direkonsiliasi.
https://setkab.go.id/en/govt-launches-100-gwp-solar-initiative-beginning-with-14-plants-across-six-provinces/
WEB19 — ANTARA. Danantara: PLTS 100 GW perlu Rp1.130 triliun. 2026-08-26. Pernyataan pejabat Danantara; pembanding estimasi, bukan biaya disetujui.
https://www.antaranews.com/berita/5711995/danantara-pengembangan-plts-100-gw-butuh-investasi-rp1130-triliun?page=1
WEB11 — ADB. Accelerating Indonesia’s Clean Energy Transition. 2025-12-12. Pembanding program hasil, jaringan dan investasi. Tidak ditambahkan ke SP-06.
https://seads.adb.org/publication/accelerating-indonesias-clean-energy-transition
WEB13 — IEEFA. Rethinking electricity economics to reach 100GW. 2026-08-28. Uji least-cost regional dan integrasi PV/BESS; kajian independen.
https://ieefa.org/resources/rethinking-indonesias-electricity-economics-reach-100gw-solar-target
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 18
SP-08–10 · Tiga lingkup sampah harus dipisah
8 Oktober 2026 | WEB22 · WEB23
18
ID / lingkup register | Bukti publik terkait | Penilaian
SP-08 · Terdesentralisasi | Ada kegiatan PSEL Denera/DIM. | Tidak membuktikan lingkup SP-08 atau biaya layanan aktual.
SP-09 · Landfill mining | Pengumuman PSEL bukan studi timbunan lama. | Butuh karakterisasi material, remediasi dan counterfactual.
SP-10 · RDF | CLoA PSEL tidak membuktikan kontrak RDF. | Butuh mutu RDF, yield, logistik dan offtake kiln.
Skor minimum pada tiga pilar tetap 0 karena data proyek yang cocok belum memadai.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB22 — Danantara. PSEL Bali: awal pembangunan. 2026-07-08. Denera/DIM dan tahap pembangunan; jangan dianggap COD atau RDF.
https://www.danantaraindonesia.co.id/id/media-center/press-releases/danantara-psel-bali-inauguration
WEB23 — Danantara. CLoA delapan mitra PSEL tahap II. 2026-07-21. CLoA bersyarat; bukan pembiayaan cair atau hasil operasi.
https://www.danantaraindonesia.co.id/id/media-center/press-releases/dim-cloa-batch-ii-wte-partners
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 19
SP-23 · CDME memerlukan konfirmasi identitas
8 Oktober 2026 | WEB20 · WEB28
19
Hal yang diketahui | Kesenjangan utama | Uji setelah identitas jelas
Register: CDME; Rp46,28 T | Kode tidak dapat dipastikan sebagai coal-DME. | Charter, SPV, lokasi dan kapasitas.
ESDM: DME Tanjung Enim disebut | Belum ada crosswalk ke SP-23. | Biaya energi setara LPG, feedstock dan utilitas.
IEEFA: risiko ekonomi DME historis | Parameter 2022 tidak menjadi return aktual 2026. | Harga LPG, nilai karbon, ENPV dan dukungan fiskal minimum.
Tidak memakai proyeksi atau kerugian proyek historis sebagai angka aktual SP-23.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB20 — ESDM. Groundbreaking hilirisasi tahap II. 2026-04-29. Konteks tembaga, baja, kilang, DME dan biodiesel; tidak membuktikan crosswalk ID.
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/presiden-groundbreaking-tahap-ii-dari-kajian-satgas-hilirisasi-danantara-langsung-implementasi
WEB28 — IEEFA. Indonesia’s Downstream Coal Plans. 2022-01-27. Risiko keekonomian DME historis; parameter lama tidak dipakai sebagai IRR 2026.
https://ieefa.org/resources/indonesias-downstream-coal-plans-add-black-hole
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 20
SP-27 · Farmasi: keluaran harus spesifik produk
8 Oktober 2026 | WEB26 · WEB14
20
Kriteria | Yang belum terbukti | Data yang diperlukan
Investasi | Fasilitas biosimilar sesuai anggaran Rp8,9 T. | Molekul, pasar, CAPEX, cash flow dan lisensi.
Operasional | Biaya unit, yield batch dan reliabilitas produksi. | Baseline sebelum investasi dan KPI mutu setelahnya.
Industrialisasi | Transfer kapabilitas, DVA dan manfaat pasien. | GMP, biosimilarity, engineering lokal dan harga alternatif.
Pernyataan transformasi Bio Farma memberi konteks, belum mengidentifikasi proyek SP-27.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB26 — Bio Farma. Arah transformasi dan kinerja bisnis. 2026-04-21. Konteks transformasi; tidak mengidentifikasi fasilitas biosimilar SP-27.
https://www.biofarma.co.id/id/announcement/detail/kunjungan-kepala-bp-bumn-sekaligus-coo-danantara-ke-bio-farma-perkuat-arah-transformasi-dan-kinerja-bisnis
WEB14 — LPEM FEB UI. Menjaga Sektor Padat Karya. 2025-06-03. Pekerjaan, produktivitas dan biaya penciptaan kerja sebagai hasil industri.
https://lpem.org/menjaga-sektor-padat-karya-melindungi-kesempatan-kerja-dan-daya-beli-masyarakat-trade-and-industry-brief-juni-2025/
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 21
Prioritas verifikasi berdasarkan estimasi terbesar
8 Oktober 2026 | REG40 · perhitungan analitis
21
ID | Nama ringkas | Rp triliun | Fokus awal
SP-06 | PLTS 100 GW | 231,40 | PV/BESS/grid dan batas biaya
SP-25 | Biodiesel | 75,39 | Kapasitas baru vs program nasional
SP-05 | Payung multi-logam | 73,29 | Pecah per logam dan produk
SP-24 | CPE | 71,20 | Definisikan produk dan SPV
SP-23 | CDME | 46,28 | Konfirmasi kode dan ekonomi proses
SP-07 | Kilang | 40,94 | Lokasi dan batas proyek
Enam label mencakup sekitar 89,0% estimasi bernama. Urutan ini menunjukkan materialitas data, bukan ranking return.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 22
Rencana penyelesaian bukti dalam 90 hari
8 Oktober 2026 | REG40 · perhitungan analitis
22
Periode usulan | Keluaran | Penanggung jawab yang diusulkan
Hari 1–30 | Register resmi, crosswalk SPV, rekonsiliasi anggaran dan pemilik data. | PMO strategis; DIM; DAM; sponsor proyek.
Hari 31–60 | Model finansial/ekonomi; baseline unit cost, output dan produktivitas. | CFO proyek; COO; ekonom; fungsi risiko.
Hari 61–90 | Ledger mobilisasi, audit DVA/teknologi, target disepakati dan assurance. | Treasury; impact unit; CTO; reviewer independen.
Tanggal relatif dihitung sejak mandat pelaksanaan. Penanggung jawab merupakan rekomendasi, bukan penunjukan resmi.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 23
Istilah yang harus konsisten di semua laporan
8 Oktober 2026 | WEB01 · WEB03 · WEB05
23
Istilah | Pemakaian yang konsisten
Investasi / Operasional / Industrialisasi | Tiga pilar; ID I/O/D dari scorecard tetap dipertahankan.
TD, NR dan skor 0 | TD = actual tidak ditemukan; NR = bukti belum layak; 0 = penalti skor.
GW dan GWp | Pertahankan basis sumber; jangan menyamakan AC dengan puncak DC.
EVA dan ENPV/EIRR | Laba ekonomi perusahaan berbeda dari analisis manfaat sosial.
CPE / CA-EDC; PSEL / RDF | Tidak disamakan tanpa dokumen yang membuktikan identitas.
Daftar lengkap perubahan istilah tersedia pada tab Nomenklatur di kedua workbook.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB01 — IFC. AIMM Guidance Note. 2026-03. Dampak proyek/pasar; additionality adalah penilaian terpisah.
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/latest/aimm-general-guidance-note.pdf
WEB03 — MDB / ADB. Mobilization Reference Guide 2026. 2026-10-01. TPDM, PPDM, PIM, atribusi dan pencegahan klaim ganda.
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/521286/mobilization-private-finance-methodology.pdf
WEB05 — UNIDO. Database Descriptions: CIP dan SDG 9. Diakses 2026-10-08. MVA, pekerjaan manufaktur, intensitas teknologi; bukan skor proyek resmi.
https://stat.unido.org/data/database-descriptions
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 24
Batas penggunaan hasil kajian
8 Oktober 2026 | REG40 · perhitungan analitis
24
Data publik
Pencarian tidak membuktikan bahwa dokumen internal tidak ada. Seluruh rujukan dan batas akses dicatat.
Skor konservatif
Skor nol seragam tidak membuktikan kerugian, kegagalan proyek atau nihilnya manfaat pembangunan.
Keputusan investasi
Perlu identitas proyek, model dengan asumsi teruji, benchmark dan assurance sebelum keputusan alokasi modal.
Tiga contoh lama CA-EDC, PSEL Bogor dan Mempawah dipertahankan sebagai referensi terpisah dari register 40.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 25
Lampiran register · SP-01–SP-05
8 Oktober 2026 | WEB32 · WEB18 · WEB20 · WEB21
25
ID | Nama konsisten | Rp triliun | Pencocokan publik
SP-01 | Silika | 8,900 | Konteks sektor
SP-02 | Tembaga | 2,000 | Konteks sektor
SP-03 | Project Atoma (LTi) | 0,380 | Belum terpetakan
SP-04 | Project Tarsius Phase 1 (LTJ) | 2,300 | Belum terpetakan
SP-05 | Al, Fe, Ni, Mn (Auto, Aerospace, Defense) | 73,294 | Konteks sektor
Skor investasi / operasional / industrialisasi: 0 / 0 / 0 (penalti data). Rincian kebutuhan bukti ada pada workbook.
Notes: SP-01: Hilirisasi bahan hulu panel surya diumumkan sebagai peluang; fasilitas, kapasitas dan SPV SP-01 tidak teridentifikasi.
Kebutuhan: Offtake polisilikon/kaca; kadar kemurnian; energi; lisensi proses dan pemasok lokal.
SP-02: Proyek tembaga/emas Gresik disebut dalam tahap II; kesamaan dengan label Copper dan biaya Rp2 triliun belum terbukti.
Kebutuhan: Batas smelter versus fabrikasi; output katoda/rod; yield, listrik, ekspor neto dan pelanggan hilir.
SP-03: Pencarian nama persis dan konteks mineral tidak menemukan dokumen publik yang menetapkan identitas proyek.
Kebutuhan: Konfirmasi kepanjangan LTi, produk, lokasi, SPV, sponsor dan teknologi.
SP-04: Label LTJ pada register tidak cukup untuk menetapkan proyek pemisahan unsur tertentu atau operatornya.
Kebutuhan: Konfirmasi charter; flowsheet; recovery; pengelolaan residu dan penerimaan produk.
SP-05: Payung multi-logam; pengumuman stainless, slab dan aluminium tidak membuktikan satu proyek dengan anggaran yang sama.
Kebutuhan: Pisahkan paket produk, kapasitas, biaya energi, sertifikasi pelanggan dan kemampuan rekayasa.
Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB32 — Katadata. Danantara bidik industri hulu panel surya. 2026-07-28. Konteks silika/solar; identitas SP-01 belum terbukti.
https://katadata.co.id/amp/ekonomi-hijau/energi-baru/6a689c199b9dc/danantara-bidik-investasi-industri-hulu-panel-surya
WEB18 — Sekretariat Kabinet. Launch of 100 GWp solar programme. 2026-08-25. Program cocok dengan SP-06; subproyek dan batas biayanya belum direkonsiliasi.
https://setkab.go.id/en/govt-launches-100-gwp-solar-initiative-beginning-with-14-plants-across-six-provinces/
WEB20 — ESDM. Groundbreaking hilirisasi tahap II. 2026-04-29. Konteks tembaga, baja, kilang, DME dan biodiesel; tidak membuktikan crosswalk ID.
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/presiden-groundbreaking-tahap-ii-dari-kajian-satgas-hilirisasi-danantara-langsung-implementasi
WEB21 — BKPM. 13 proyek hilirisasi tahap II. 2026-04-29. Sekitar Rp116 triliun untuk 13 proyek; universe berbeda dari 40 slot.
https://www.bkpm.go.id/index.php/id/info/siaran-pers/kementerian-investasi-dan-hilirisasi-dukung-percepatan-13-proyek-hilirisasi-strategis-tahap-ii
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 26
Lampiran register · SP-06–SP-10
8 Oktober 2026 | WEB18 · WEB19 · WEB11 · WEB13 · WEB20 · WEB21 · WEB22 · WEB23
26
ID | Nama konsisten | Rp triliun | Pencocokan publik
SP-06 | PLTS 100 GW (register) / 100 GWp (publik) | 231,400 | Program terkonfirmasi
SP-07 | Kilang (Refinery) | 40,940 | Konteks sektor
SP-08 | Pengelolaan sampah terdesentralisasi | 4,628 | Konteks sektor
SP-09 | Landfill mining (sampah lama) | 6,000 | Konteks sektor
SP-10 | RDF (sampah lama) | 6,000 | Konteks sektor
Skor investasi / operasional / industrialisasi: 0 / 0 / 0 (penalti data). Rincian kebutuhan bukti ada pada workbook.
Notes: SP-06: Program 100 GWp diluncurkan 25 Agustus 2026; 14 proyek berkapasitas rencana 5,3 GWp. Belum ada crosswalk biaya/SPV tiap subproyek.
Kebutuhan: Rekonsiliasi Rp231,4 T versus estimasi Rp1.130 T; PPA, BESS, grid, curtailment, COD dan least-cost.
SP-07: Kilang bensin Cilacap/Dumai disebut dalam tahap II; register tidak memberi lokasi atau lingkup sehingga tidak dipasangkan dengan RDMP.
Kebutuhan: Uji crude slate, crack spread, utilisasi, biaya energi dan batas impor yang benar-benar tergantikan.
SP-08: Denera/DIM memiliki kegiatan PSEL; hubungan dengan label decentralized waste management belum terkonfirmasi.
Kebutuhan: Pisahkan pencegahan, daur ulang dan residu; kontrak pasokan serta biaya layanan per ton.
SP-09: Pengumuman PSEL tidak mengidentifikasi paket landfill mining Rp6 triliun.
Kebutuhan: Karakterisasi timbunan, volume dapat dipulihkan, remediasi lahan dan biaya eksternal bersih.
SP-10: Bukti PSEL tidak membuktikan fasilitas RDF, kontrak semen, atau pengalihan batu bara untuk SP-10.
Kebutuhan: Nilai kalor, kadar air/klorin, yield RDF, ongkos logistik dan offtake kiln.
Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB18 — Sekretariat Kabinet. Launch of 100 GWp solar programme. 2026-08-25. Program cocok dengan SP-06; subproyek dan batas biayanya belum direkonsiliasi.
https://setkab.go.id/en/govt-launches-100-gwp-solar-initiative-beginning-with-14-plants-across-six-provinces/
WEB19 — ANTARA. Danantara: PLTS 100 GW perlu Rp1.130 triliun. 2026-08-26. Pernyataan pejabat Danantara; pembanding estimasi, bukan biaya disetujui.
https://www.antaranews.com/berita/5711995/danantara-pengembangan-plts-100-gw-butuh-investasi-rp1130-triliun?page=1
WEB11 — ADB. Accelerating Indonesia’s Clean Energy Transition. 2025-12-12. Pembanding program hasil, jaringan dan investasi. Tidak ditambahkan ke SP-06.
https://seads.adb.org/publication/accelerating-indonesias-clean-energy-transition
WEB13 — IEEFA. Rethinking electricity economics to reach 100GW. 2026-08-28. Uji least-cost regional dan integrasi PV/BESS; kajian independen.
https://ieefa.org/resources/rethinking-indonesias-electricity-economics-reach-100gw-solar-target
WEB20 — ESDM. Groundbreaking hilirisasi tahap II. 2026-04-29. Konteks tembaga, baja, kilang, DME dan biodiesel; tidak membuktikan crosswalk ID.
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/presiden-groundbreaking-tahap-ii-dari-kajian-satgas-hilirisasi-danantara-langsung-implementasi
WEB21 — BKPM. 13 proyek hilirisasi tahap II. 2026-04-29. Sekitar Rp116 triliun untuk 13 proyek; universe berbeda dari 40 slot.
https://www.bkpm.go.id/index.php/id/info/siaran-pers/kementerian-investasi-dan-hilirisasi-dukung-percepatan-13-proyek-hilirisasi-strategis-tahap-ii
WEB22 — Danantara. PSEL Bali: awal pembangunan. 2026-07-08. Denera/DIM dan tahap pembangunan; jangan dianggap COD atau RDF.
https://www.danantaraindonesia.co.id/id/media-center/press-releases/danantara-psel-bali-inauguration
WEB23 — Danantara. CLoA delapan mitra PSEL tahap II. 2026-07-21. CLoA bersyarat; bukan pembiayaan cair atau hasil operasi.
https://www.danantaraindonesia.co.id/id/media-center/press-releases/dim-cloa-batch-ii-wte-partners
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 27
Lampiran register · SP-11–SP-15
8 Oktober 2026 | REG40 · perhitungan analitis
27
ID | Nama konsisten | Rp triliun | Pencocokan publik
SP-11 | Slot belum bernama 11 | TD | Tanpa identitas
SP-12 | Slot belum bernama 12 | TD | Tanpa identitas
SP-13 | Slot belum bernama 13 | TD | Tanpa identitas
SP-14 | Slot belum bernama 14 | TD | Tanpa identitas
SP-15 | Slot belum bernama 15 | TD | Tanpa identitas
Skor investasi / operasional / industrialisasi: 0 / 0 / 0 (penalti data). Rincian kebutuhan bukti ada pada workbook.
Notes: SP-11: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
SP-12: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
SP-13: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
SP-14: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
SP-15: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 28
Lampiran register · SP-16–SP-20
8 Oktober 2026 | WEB24
28
ID | Nama konsisten | Rp triliun | Pencocokan publik
SP-16 | Slot belum bernama 16 | TD | Tanpa identitas
SP-17 | Slot belum bernama 17 | TD | Tanpa identitas
SP-18 | Slot belum bernama 18 | TD | Tanpa identitas
SP-19 | Slot belum bernama 19 | TD | Tanpa identitas
SP-20 | Alutsista | 16,125 | Konteks sektor
Skor investasi / operasional / industrialisasi: 0 / 0 / 0 (penalti data). Rincian kebutuhan bukti ada pada workbook.
Notes: SP-16: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
SP-17: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
SP-18: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
SP-19: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
SP-20: MoU Thales mencakup sistem pertahanan; sumber menyatakan investasi spesifik masih memerlukan evaluasi dan kontrak definitif.
Kebutuhan: Pisahkan paket; siklus hidup, kontrak pengadaan, sertifikasi dan bukti produksi/perawatan lokal.
Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB24 — Danantara. MoU teknologi strategis dengan Thales. 2026-09-24. Kerangka awal; investasi spesifik memerlukan perjanjian definitif.
https://www.danantaraindonesia.co.id/id/media-center/press-releases/thales-danantara-strategic-technology
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 29
Lampiran register · SP-21–SP-25
8 Oktober 2026 | WEB25 · WEB24 · WEB20 · WEB28 · WEB27
29
ID | Nama konsisten | Rp triliun | Pencocokan publik
SP-21 | Industri galangan dan komponen kapal | 5,235 | Konteks sektor
SP-22 | Drone | 3,000 | Konteks sektor
SP-23 | CDME | 46,280 | Konteks sektor
SP-24 | CPE | 71,200 | Belum terpetakan
SP-25 | Biodiesel | 75,388 | Konteks sektor
Skor investasi / operasional / industrialisasi: 0 / 0 / 0 (penalti data). Rincian kebutuhan bukti ada pada workbook.
Notes: SP-21: PAL disebut sebagai calon konsolidator; cuplikan publik tidak memberi FID, arus kas atau batas program SP-21.
Kebutuhan: Orderbook kontraktual, utilisasi dock, produktivitas jam-orang, class approval dan kandungan impor.
SP-22: MoU teknologi pertahanan tidak mengidentifikasi produk, lokasi atau SPV Drone Rp3 triliun.
Kebutuhan: Pisahkan pasar sipil/pertahanan; sertifikasi, reliability, IP dan peran engineering domestik.
SP-23: DME Tanjung Enim diumumkan; tafsir CDME sebagai coal-DME masih hipotesis karena kode register belum dikonfirmasi.
Kebutuhan: Konfirmasi kode dahulu; jika DME, uji energi setara LPG, batu bara, emisi dan dukungan fiskal.
SP-24: Singkatan CPE tidak dapat dipastikan dari sumber publik; tidak disamakan dengan CA-EDC.
Kebutuhan: Tetapkan produk, feedstock, SPV, lokasi, kapasitas dan rantai nilai sebelum appraisal.
SP-25: Alokasi nasional 15,646 juta kL dan proyek Sei Mangkei memberi konteks; bukan keluaran aktual SP-25.
Kebutuhan: Pisahkan kapasitas baru/eksisting; pasokan CPO, subsidi, net FX dan perubahan penggunaan lahan.
Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB25 — PT PAL Indonesia. PAL sebagai national consolidator galangan. 2026-07-25. Judul dan cuplikan primer terindeks; halaman penuh 403. Bukti terbatas.
https://www.pal.co.id/danantara-siapkan-pt-pal-jadi-national-consolidator-galangan-kapal-nasional/
WEB24 — Danantara. MoU teknologi strategis dengan Thales. 2026-09-24. Kerangka awal; investasi spesifik memerlukan perjanjian definitif.
https://www.danantaraindonesia.co.id/id/media-center/press-releases/thales-danantara-strategic-technology
WEB20 — ESDM. Groundbreaking hilirisasi tahap II. 2026-04-29. Konteks tembaga, baja, kilang, DME dan biodiesel; tidak membuktikan crosswalk ID.
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/presiden-groundbreaking-tahap-ii-dari-kajian-satgas-hilirisasi-danantara-langsung-implementasi
WEB28 — IEEFA. Indonesia’s Downstream Coal Plans. 2022-01-27. Risiko keekonomian DME historis; parameter lama tidak dipakai sebagai IRR 2026.
https://ieefa.org/resources/indonesias-downstream-coal-plans-add-black-hole
WEB27 — ESDM. Alokasi biodiesel 2026. 2026-01. Alokasi nasional, bukan produksi SP-25 atau hasil DVA.
https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-tetapkan-alokasi-biodiesel-tahun-2026-sebesar-1565-juta-kl
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 30
Lampiran register · SP-26–SP-30
8 Oktober 2026 | WEB26
30
ID | Nama konsisten | Rp triliun | Pencocokan publik
SP-26 | EV Power Pack (Maritim Industry) | 3,000 | Belum terpetakan
SP-27 | Biosimilar dan manufaktur farmasi | 8,900 | Konteks sektor
SP-28 | Slot belum bernama 28 | TD | Tanpa identitas
SP-29 | Slot belum bernama 29 | TD | Tanpa identitas
SP-30 | Slot belum bernama 30 | TD | Tanpa identitas
Skor investasi / operasional / industrialisasi: 0 / 0 / 0 (penalti data). Rincian kebutuhan bukti ada pada workbook.
Notes: SP-26: Tidak ditemukan fasilitas publik yang cocok dengan produk, sponsor dan angka investasi pada register.
Kebutuhan: Definisikan aplikasi maritim, chemistry, class approval, siklus umur, IP dan basis pasar.
SP-27: Arah transformasi Bio Farma tersedia; proyek biosimilar dengan capex Rp8,9 triliun belum teridentifikasi.
Kebutuhan: Molekul, GMP, biosimilarity, lisensi, batch yield, akses pasien dan harga dibanding alternatif.
SP-28: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
SP-29: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
SP-30: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB26 — Bio Farma. Arah transformasi dan kinerja bisnis. 2026-04-21. Konteks transformasi; tidak mengidentifikasi fasilitas biosimilar SP-27.
https://www.biofarma.co.id/id/announcement/detail/kunjungan-kepala-bp-bumn-sekaligus-coo-danantara-ke-bio-farma-perkuat-arah-transformasi-dan-kinerja-bisnis
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 31
Lampiran register · SP-31–SP-35
8 Oktober 2026 | REG40 · perhitungan analitis
31
ID | Nama konsisten | Rp triliun | Pencocokan publik
SP-31 | Slot belum bernama 31 | TD | Tanpa identitas
SP-32 | Slot belum bernama 32 | TD | Tanpa identitas
SP-33 | Slot belum bernama 33 | TD | Tanpa identitas
SP-34 | Slot belum bernama 34 | TD | Tanpa identitas
SP-35 | Slot belum bernama 35 | TD | Tanpa identitas
Skor investasi / operasional / industrialisasi: 0 / 0 / 0 (penalti data). Rincian kebutuhan bukti ada pada workbook.
Notes: SP-31: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
SP-32: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
SP-33: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
SP-34: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
SP-35: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 32
Lampiran register · SP-36–SP-40
8 Oktober 2026 | REG40 · perhitungan analitis
32
ID | Nama konsisten | Rp triliun | Pencocokan publik
SP-36 | Slot belum bernama 36 | TD | Tanpa identitas
SP-37 | Slot belum bernama 37 | TD | Tanpa identitas
SP-38 | Slot belum bernama 38 | TD | Tanpa identitas
SP-39 | Slot belum bernama 39 | TD | Tanpa identitas
SP-40 | Slot belum bernama 40 | TD | Tanpa identitas
Skor investasi / operasional / industrialisasi: 0 / 0 / 0 (penalti data). Rincian kebutuhan bukti ada pada workbook.
Notes: SP-36: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
SP-37: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
SP-38: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
SP-39: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
SP-40: Register tidak memuat nama, lokasi, produk atau badan hukum. Pencocokan publik tidak dapat dilakukan secara andal.
Kebutuhan: Register resmi: nama proyek, lokasi, SPV, sponsor, produk, tahap, CAPEX dan pemetaan ID.
Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 33
Sumber kajian · 1–7
8 Oktober 2026 | WEB01 · WEB02 · WEB03 · WEB04 · WEB05 · WEB06 · WEB07
33
ID | Institusi dan publikasi | Tanggal
WEB01 | IFC — AIMM Guidance Note | 2026-03
WEB02 | ADB — Guidelines for the Economic Analysis of Projects | 2017-03
WEB03 | MDB / ADB — Mobilization Reference Guide 2026 | 2026-10-01
WEB04 | ADB — Joint Statement on Updated MDB Methodologies | 2026-10-01
WEB05 | UNIDO — Database Descriptions: CIP dan SDG 9 | Akses 8 Okt 2026
WEB06 | BPS — Tabel Input-Output Indonesia 2016 | 31 Maret 2021
WEB07 | BPS — Transaksi domestik harga dasar 185 produk | 2016
Klik judul untuk membuka sumber. Tanggal data, mutu akses dan batas penggunaan tersedia pada Sumber_Web.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB01 — IFC. AIMM Guidance Note. 2026-03. Dampak proyek/pasar; additionality adalah penilaian terpisah.
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/latest/aimm-general-guidance-note.pdf
WEB02 — ADB. Guidelines for the Economic Analysis of Projects. 2017-03. ENPV, EIRR, biaya peluang, alternatif dan risiko.
https://www.adb.org/documents/guidelines-economic-analysis-projects
WEB03 — MDB / ADB. Mobilization Reference Guide 2026. 2026-10-01. TPDM, PPDM, PIM, atribusi dan pencegahan klaim ganda.
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/521286/mobilization-private-finance-methodology.pdf
WEB04 — ADB. Joint Statement on Updated MDB Methodologies. 2026-10-01. Pembaruan menggantikan 2018; generation dan catalyzation dibedakan.
https://www.adb.org/news/joint-statement-updated-mdb-joint-methodologies-measuring-mobilization-and-private-finance
WEB05 — UNIDO. Database Descriptions: CIP dan SDG 9. Diakses 2026-10-08. MVA, pekerjaan manufaktur, intensitas teknologi; bukan skor proyek resmi.
https://stat.unido.org/data/database-descriptions
WEB06 — BPS. Tabel Input-Output Indonesia 2016. 2021-03-31; revisi 2021-08-04. 185 produk. Data dasar 2016; perlu pemutakhiran struktur input.
https://www.bps.go.id/assets/publication/2021/03/31/081f6b0af2c15c524d72b660/tabel-input---output-indonesia-2016.html
WEB07 — BPS. Transaksi domestik harga dasar 185 produk. 2016; diakses 2026-10-08. Pisahkan transaksi domestik dari impor untuk DVA.
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjExNiMx/tabel-input-output-indonesia-transaksidomestik-atas-dasar-harga-dasar-185-produk-2016-juta-rupiah-.html
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 34
Sumber kajian · 8–14
8 Oktober 2026 | WEB08 · WEB09 · WEB10 · WEB11 · WEB12 · WEB13 · WEB14
34
ID | Institusi dan publikasi | Tanggal
WEB08 | BPS — Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 | 2026-05-06
WEB09 | BPS — Indeks Harga Produsen triwulan II-2026 | 2026-08-03
WEB10 | World Bank — Indonesia Economic Prospects, rilis Juni 2026 | 2026-06-13
WEB11 | ADB — Accelerating Indonesia’s Clean Energy Transition | 2025-12-12
WEB12 | IEA — Enhancing Indonesia’s Power System | 2022
WEB13 | IEEFA — Rethinking electricity economics to reach 100GW | 2026-08-28
WEB14 | LPEM FEB UI — Menjaga Sektor Padat Karya | 2025-06-03
Klik judul untuk membuka sumber. Tanggal data, mutu akses dan batas penggunaan tersedia pada Sumber_Web.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB08 — BPS. Ekonomi Indonesia triwulan I-2026. 2026-05-06. Konteks makro triwulan I; tidak diatribusikan kepada Danantara.
https://www.bps.go.id/assets/news/2026/05/06/910/ekonomi-indonesia-resilien-dan-tumbuh-solid--pada-triwulan-1-2026.html
WEB09 — BPS. Indeks Harga Produsen triwulan II-2026. 2026-08-03. Acuan deflator sektoral; IHP bukan otomatis deflator biaya proyek.
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/03/2604/harga-produsen-mengalami-inflasi-2-83-persen-di-triwulan-ii-2026.html
WEB10 — World Bank. Indonesia Economic Prospects, rilis Juni 2026. 2026-06-13. Prospek ekonomi dan produktivitas; proyeksi bukan realisasi.
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2026/06/13/indonesia-s-growth-remains-resilient-but-productivity-reforms-are-key-to-creating
WEB11 — ADB. Accelerating Indonesia’s Clean Energy Transition. 2025-12-12. Pembanding program hasil, jaringan dan investasi. Tidak ditambahkan ke SP-06.
https://seads.adb.org/publication/accelerating-indonesias-clean-energy-transition
WEB12 — IEA. Enhancing Indonesia’s Power System. 2022. Integrasi sistem dan fleksibilitas; bukan FS PLTS 100 GW.
https://www.iea.org/reports/enhancing-indonesias-power-system
WEB13 — IEEFA. Rethinking electricity economics to reach 100GW. 2026-08-28. Uji least-cost regional dan integrasi PV/BESS; kajian independen.
https://ieefa.org/resources/rethinking-indonesias-electricity-economics-reach-100gw-solar-target
WEB14 — LPEM FEB UI. Menjaga Sektor Padat Karya. 2025-06-03. Pekerjaan, produktivitas dan biaya penciptaan kerja sebagai hasil industri.
https://lpem.org/menjaga-sektor-padat-karya-melindungi-kesempatan-kerja-dan-daya-beli-masyarakat-trade-and-industry-brief-juni-2025/
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 35
Sumber kajian · 15–21
8 Oktober 2026 | WEB15 · WEB16 · WEB17 · WEB18 · WEB19 · WEB20 · WEB21
35
ID | Institusi dan publikasi | Tanggal
WEB15 | CFA Institute / GIPS — GIPS Handbook for Asset Owners | 2020
WEB16 | OECD — SOE Guidelines 2024: state as owner | 2024
WEB17 | OECD — SOEs in the marketplace | 2024
WEB18 | Sekretariat Kabinet — Launch of 100 GWp solar programme | 2026-08-25
WEB19 | ANTARA — Danantara: PLTS 100 GW perlu Rp1.130 triliun | 2026-08-26
WEB20 | ESDM — Groundbreaking hilirisasi tahap II | 2026-04-29
WEB21 | BKPM — 13 proyek hilirisasi tahap II | 2026-04-29
Klik judul untuk membuka sumber. Tanggal data, mutu akses dan batas penggunaan tersedia pada Sumber_Web.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB15 — CFA Institute / GIPS. GIPS Handbook for Asset Owners. 2020; diakses 2026-10-08. TWR neto biaya, arus kas dan benchmark sebanding; bukan rating Danantara.
https://www.gipsstandards.org/standards/gips-standards-for-asset-owners/gips-standards-handbook-for-asset-owners/
WEB16 — OECD. SOE Guidelines 2024: state as owner. 2024. Mandat, target finansial dan pelaporan pemilik BUMN.
https://www.oecd.org/en/publications/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2024_18a24f43-en/full-report/component-6.html
WEB17 — OECD. SOEs in the marketplace. 2024. Return komersial sebanding dan pemisahan PSO.
https://www.oecd.org/en/publications/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2024_18a24f43-en/full-report/component-7.html
WEB18 — Sekretariat Kabinet. Launch of 100 GWp solar programme. 2026-08-25. Program cocok dengan SP-06; subproyek dan batas biayanya belum direkonsiliasi.
https://setkab.go.id/en/govt-launches-100-gwp-solar-initiative-beginning-with-14-plants-across-six-provinces/
WEB19 — ANTARA. Danantara: PLTS 100 GW perlu Rp1.130 triliun. 2026-08-26. Pernyataan pejabat Danantara; pembanding estimasi, bukan biaya disetujui.
https://www.antaranews.com/berita/5711995/danantara-pengembangan-plts-100-gw-butuh-investasi-rp1130-triliun?page=1
WEB20 — ESDM. Groundbreaking hilirisasi tahap II. 2026-04-29. Konteks tembaga, baja, kilang, DME dan biodiesel; tidak membuktikan crosswalk ID.
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/presiden-groundbreaking-tahap-ii-dari-kajian-satgas-hilirisasi-danantara-langsung-implementasi
WEB21 — BKPM. 13 proyek hilirisasi tahap II. 2026-04-29. Sekitar Rp116 triliun untuk 13 proyek; universe berbeda dari 40 slot.
https://www.bkpm.go.id/index.php/id/info/siaran-pers/kementerian-investasi-dan-hilirisasi-dukung-percepatan-13-proyek-hilirisasi-strategis-tahap-ii
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 36
Sumber kajian · 22–28
8 Oktober 2026 | WEB22 · WEB23 · WEB24 · WEB25 · WEB26 · WEB27 · WEB28
36
ID | Institusi dan publikasi | Tanggal
WEB22 | Danantara — PSEL Bali: awal pembangunan | 2026-07-08
WEB23 | Danantara — CLoA delapan mitra PSEL tahap II | 2026-07-21
WEB24 | Danantara — MoU teknologi strategis dengan Thales | 2026-09-24
WEB25 | PT PAL Indonesia — PAL sebagai national consolidator galangan | 2026-07-25
WEB26 | Bio Farma — Arah transformasi dan kinerja bisnis | 2026-04-21
WEB27 | ESDM — Alokasi biodiesel 2026 | 2026-01
WEB28 | IEEFA — Indonesia’s Downstream Coal Plans | 2022-01-27
Klik judul untuk membuka sumber. Tanggal data, mutu akses dan batas penggunaan tersedia pada Sumber_Web.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB22 — Danantara. PSEL Bali: awal pembangunan. 2026-07-08. Denera/DIM dan tahap pembangunan; jangan dianggap COD atau RDF.
https://www.danantaraindonesia.co.id/id/media-center/press-releases/danantara-psel-bali-inauguration
WEB23 — Danantara. CLoA delapan mitra PSEL tahap II. 2026-07-21. CLoA bersyarat; bukan pembiayaan cair atau hasil operasi.
https://www.danantaraindonesia.co.id/id/media-center/press-releases/dim-cloa-batch-ii-wte-partners
WEB24 — Danantara. MoU teknologi strategis dengan Thales. 2026-09-24. Kerangka awal; investasi spesifik memerlukan perjanjian definitif.
https://www.danantaraindonesia.co.id/id/media-center/press-releases/thales-danantara-strategic-technology
WEB25 — PT PAL Indonesia. PAL sebagai national consolidator galangan. 2026-07-25. Judul dan cuplikan primer terindeks; halaman penuh 403. Bukti terbatas.
https://www.pal.co.id/danantara-siapkan-pt-pal-jadi-national-consolidator-galangan-kapal-nasional/
WEB26 — Bio Farma. Arah transformasi dan kinerja bisnis. 2026-04-21. Konteks transformasi; tidak mengidentifikasi fasilitas biosimilar SP-27.
https://www.biofarma.co.id/id/announcement/detail/kunjungan-kepala-bp-bumn-sekaligus-coo-danantara-ke-bio-farma-perkuat-arah-transformasi-dan-kinerja-bisnis
WEB27 — ESDM. Alokasi biodiesel 2026. 2026-01. Alokasi nasional, bukan produksi SP-25 atau hasil DVA.
https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-tetapkan-alokasi-biodiesel-tahun-2026-sebesar-1565-juta-kl
WEB28 — IEEFA. Indonesia’s Downstream Coal Plans. 2022-01-27. Risiko keekonomian DME historis; parameter lama tidak dipakai sebagai IRR 2026.
https://ieefa.org/resources/indonesias-downstream-coal-plans-add-black-hole
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.

## Slide 37
Sumber kajian · 29–32
8 Oktober 2026 | WEB29 · WEB30 · WEB31 · WEB32
37
ID | Institusi dan publikasi | Tanggal
WEB29 | Danantara — Laporan BUMN 2025 dan konsolidasi | 2026-07-02
WEB30 | Danantara — Penerbitan obligasi USD1,5 miliar | 2026-06-12
WEB31 | MDB / ADB — Mobilization Methodology 2018 | 2018
WEB32 | Katadata — Danantara bidik industri hulu panel surya | 2026-07-28
Klik judul untuk membuka sumber. Tanggal data, mutu akses dan batas penggunaan tersedia pada Sumber_Web.
Notes: Lingkup: 40 ID pada register pengguna, bukan 40 badan hukum proyek yang telah terverifikasi. Skor 0 adalah penalti data; tidak menyatakan return/manfaat aktual nol.
WEB29 — Danantara. Laporan BUMN 2025 dan konsolidasi. 2026-07-02. Sorotan entitas terpilih; bukan laporan konsolidasi lengkap 40 proyek.
https://www.danantaraindonesia.co.id/id/media-center/press-releases/soe-financial-statements-2025-danantara
WEB30 — Danantara. Penerbitan obligasi USD1,5 miliar. 2026-06-12. Pendanaan DIM; tidak otomatis mobilisasi proyek SP-01–SP-40.
https://www.danantaraindonesia.co.id/media-center/press-releases/danantara-indonesia-usd-1-5-billion-international-bond-issuance
WEB31 — MDB / ADB. Mobilization Methodology 2018. 2018. Basis latihan lama; pemutakhiran mengikuti edisi 2026.
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/521286/mobilization-private-finance-methodology-2018.pdf
WEB32 — Katadata. Danantara bidik industri hulu panel surya. 2026-07-28. Konteks silika/solar; identitas SP-01 belum terbukti.
https://katadata.co.id/amp/ekonomi-hijau/energi-baru/6a689c199b9dc/danantara-bidik-investasi-industri-hulu-panel-surya
REG40: Danantara_40_Strategic_Projects Ver O.xlsx, Projects 40 baris 6–45 dan Portfolio summary baris 6–15. Perhitungan baru: dua workbook, Ringkasan40, Kontrol dan lembar penilaian detail.